# QuickRebar NX API 개발 백서 — AI와 함께 기획부터 배포까지

초보 구조기술자를 위한 AI 협업 개발 가이드

작성: Dennis (개발) · 기획: Gavi

2026년 8월

Table of Contents

# 1. 이 문서의 목적

이 문서는 QuickRebar NX API(MIDAS Gen NX의 철근 데이터를 웹 브라우저에서 바로 조회·수정하는 웹 도구, https://rebar-repair.vercel.app) 를 2026년 7월 16일부터 8월 초까지 약 3주간 어떻게 기획하고, AI(Claude Code)와 어떤 방식으로 대화하며 만들었고, 어떻게 검증하고 배포했는지를 기록한 백서입니다.

대상 독자는 구조 엔지니어이지만 소프트웨어 개발 경험이 적은 사람입니다. “AI에게 코딩을 시킨다”는 것이 실제로 어떤 작업 흐름인지, 어떤 프롬프트를 쓰고 어떤 순서로 검증·배포하는지를 그대로 재현할 수 있도록 최대한 구체적으로 적었습니다.

# 2. 프로젝트 기획 과정

## 2.1 문제 정의

MIDAS Gen NX는 Open API(외부 프로그램이 Gen NX를 원격 조작할 수 있는 인터페이스)를 제공합니다. 하지만:

- 철근 데이터(REBB/REBC/REBW/REBR 등)를 확인·수정하려면 Gen NX 프로그램 안에서 단면 하나하나를 모달 창으로 열어야 합니다.

- 모델 전체 단면의 철근 상태를 한눈에 보거나, 검토(OK/NG) 결과를 표로 비교하는 기능은 Gen NX 자체에는 없습니다.

기획 방향: “Gen NX를 웹으로 똑같이 복제”하는 것이 아니라, Gen NX API를 그대로 활용하되 Gen NX보다 나은 화면을 만드는 것을 목표로 잡았습니다. 이 판단 기준은 실제로 개발 중 여러 번 명시적으로 되짚었습니다 — 예를 들어 빔(BEAM) 탭을 처음 만들었을 때 Gen NX의 “철근 수정” 모달을 그대로 흉내 낸 산발적인 폼(입력창 여러 개 + 드롭다운들)으로 만들었다가, “산으로 갔다”는 피드백을 받고 전면 재설계했습니다.

## 2.2 기획 방식 — “목업으로 먼저 합의, 그다음 구현”

이 프로젝트의 기획은 문서(기획서)를 먼저 쓰는 방식이 아니라, AI가 바로 동작하는 HTML 목업(mockup)을 만들어 보여주고, 그 화면을 보면서 방향을 확정하는 방식으로 진행했습니다.

- 사용자가 “빔 탭이 마음에 안 든다”는 취지의 피드백을 줌

- AI가 실제 클릭 가능한 HTML 목업(Artifact)을 만들어 제시

- 사용자가 목업을 보고 “훨씬 맘에 들어” 또는 수정 방향을 지시

- 방향이 정해지면 실제 코드로 구현

이 방식으로 확정된 것이 지금 모든 탭(BEAM/COLUMN/BRACE/WALL)에 적용된 “섹션 중심 보드(section-centric board)” UI 컨셉입니다:

- 행(row) = 단면(section) 하나. 모델의 모든 단면을 표 한 화면에서 스캔

- 요약 스트립(전체/OK/NG/변경됨 개수)

- 검색·정렬·필터

- 행을 클릭하면 상세 편집 드로어(단면 스케치 + 철근 입력 + Gen NX 판정)

- 재검토 버튼으로 Gen NX 자체의 설계 검토 결과(OK/NG)를 실시간으로 불러옴

실제 있었던 대화의 톤: 사용자가 “처음부터 이렇게 좀 신경써서 해주지”라고 할 정도로, 기능은 되지만 산만한 화면과 “제대로 디자인된” 화면의 체감 차이가 컸습니다. 이후로는 UI 작업 전에 먼저 디자인 방향을 정렬하고 시작하는 것을 원칙으로 삼았습니다.

## 2.3 기능 범위를 어떻게 넓혀갔는가

한 번에 전체를 설계하지 않고, 작동하는 것 하나를 먼저 끝까지 완성한 뒤 같은 패턴을 다른 부재로 복제하는 순서로 진행했습니다.

| 단계 | 날짜 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 07-16 | Python SDK 기반 프로토타입 → Vercel 서버리스 구조로 전환, 4개 언어(한/영/중간체/중번체) 지원 |
| 2 | 07-22 | TypeScript+Vite+React로 전면 재작성, Project Review(모델 요약) 탭, 3D 모델 뷰 추가 |
| 3 | 07-23~24 | 빔(BEAM) 탭을 “섹션 보드” 컨셉으로 재설계, 인브라우저 설계식(φMn/φVn) 패널 추가 |
| 4 | 07-25 | 보드 UX를 컬럼(COLUMN)·벽체(WALL)·가새(BRACE) 탭까지 확장, Gen NX 자체 판정(OK/NG) 4개 부재 전체 연동 |
| 5 | 07-27~31 | 다국어 구조용어 교정, 벽체 탭 실사용 모델 검증 및 그룹화(Wall Mark/ID/두께) 개선 |
| 6 | 08-04~ | 피드백 폼(Formspree) 추가, 가이드 드로어 정비 |

포인트는 “빔에서 검증된 패턴을 컬럼/벽체/가새로 그대로 재사용” 했다는 것입니다. 빔에서 API 스펙, UI 패턴, 단위 변환 방식을 확립해 두면 나머지 부재는 훨씬 빠르게 확장할 수 있었습니다.

# 3. AI(Claude Code)에게 어떤 프롬프트를 사용했는가

이 프로젝트는 Claude Code(터미널/에디터에서 실행되는 AI 코딩 에이전트)와 대화하면서 만들었습니다. 실제 코드를 작성한 것은 AI이고, 사용자는 방향을 지시하고 결과를 검증했습니다. 아래는 실제 커밋 이력과 개발 기록에 남아있는 프롬프트의 유형을 재구성한 것입니다(문장은 예시이며, 인용부호로 표시된 문장은 실제 사용자가 남긴 표현입니다).

## 3.1 기능 요청형 프롬프트

가장 기본적인 유형. “무엇을 원하는지”와 “왜 필요한지”를 함께 전달했습니다.

예시: “빔 탭에 φMn/φVn을 즉시 계산해서 보여주는 패널을 추가해줘. KDS 41 20:2022 기준으로.”

예시: “보를 참고해서 기둥/벽체/가새를 업데이트해줘” — 이미 완성된 빔 보드 패턴을 다른 부재 탭에도 동일하게 적용해 달라는, 기존 결과물을 참조점으로 지목하는 방식의 요청입니다.

## 3.2 버그 리포트형 프롬프트 — 증상만 전달, 원인 진단은 AI에게

사용자는 구조 엔지니어이지 개발자가 아니므로, 원인을 짐작해서 알려주기보다 증상만 정확히 전달하는 방식을 취했습니다.

예시: “연결테스트 했는데 안되네” (프로덕션 전체 장애 신고) 예시: “단면은 있는데 왜 안 불러와지지” (빔 섹션 목록이 비어있던 버그) 예시: “저장했다는데 Gen NX에 반영 안 됨” (PUT 요청이 실제로는 무시되던 버그 — Gen NX API 매뉴얼의 예시가 실제로는 틀린 필드명이었음이 드러난 계기)

이런 프롬프트에 대해 AI는 로그 확인(vercel logs), 실 API 응답 비교, 매뉴얼·SDK 대조 등을 거쳐 근본 원인을 스스로 찾아 수정했습니다.

## 3.3 UX 피드백형 프롬프트 — 감상 + 방향

예시: “훨씬 맘에 들어” (목업 승인) 예시: “처음부터 이렇게 좀 신경써서 해주지” (더 높은 기준을 요구) 예시: “첫 화면이 밋밋하다” → AI가 3가지 대안을 ASCII 목업으로 제시 → 사용자가 그 중 하나를 선택

## 3.4 실사용 검증 요청형 프롬프트 — 실제 Gen NX 모델에 직접 테스트

이 프로젝트의 특징적인 검증 방식입니다. 사용자가 실제로 켜져 있는 자신의 Gen NX 세션의 MAPI 키를 대화 중에 직접 붙여넣어, AI가 실제 모델(실제 아파트 프로젝트 모델 포함)에 대해 API를 호출해보도록 했습니다.

예시: “키는 .env인가 어디에 저장해 놓고, 공개는 하지 말아” — 키 보관 방식에 대한 명확한 보안 지침

이 방식 덕분에 매뉴얼 문서만으로는 알 수 없는 실제 동작(필드명 불일치, 빈 응답의 의미, 데이터 키 체계 등)을 다수 발견해 고칠 수 있었습니다. (자세한 내용은 5.3절)

## 3.5 문서화·회고 요청형 프롬프트

예시(이번 요청): “이 프로젝트를 어떻게 기획했고, 어떤 프롬프트를 사용했고, 검증과 배포는 어떻게 했는지 워드 문서로 만들어줘”

## 3.6 좋은 프롬프트의 공통 패턴

실제 개발 과정을 되짚어 보면, 효과적이었던 프롬프트에는 공통점이 있습니다.

- 증상/목표를 구체적으로 전달하되, 해결 방법은 AI에게 맡긴다.

- “왜”를 함께 말한다. 예: “Gen NX를 그대로 복제하지 말고, 왜 이 웹 도구를 써야 하는지 이유가 있어야 한다” — 이 원칙이 이후 모든 UI 설계 판단의 기준이 되었습니다.

- 기존 결과물을 기준점으로 삼는다. “빔처럼 만들어줘”처럼, 이미 검증된 패턴을 다음 작업의 기준으로 지목하면 반복 설명 없이 일관성을 유지할 수 있습니다.

- 승인/거부를 분명히 표현한다. 마음에 드는 결과에도 “왜 마음에 드는지” 짧게라도 언급하면, AI가 그 판단 기준을 이후 작업에도 계속 적용합니다.

# 4. 검증(Verification) — “빌드가 성공했다”와 “실제로 동작한다”는 다르다

이 프로젝트에서 가장 중요하게 지켜진 원칙은 로컬 빌드 성공과 실제 배포 후 정상 동작은 별개라는 것입니다. 실제로 이 둘을 혼동해서 프로덕션이 전체 장애를 일으킨 사고가 있었고(4.2절), 그 이후 검증 절차가 확립되었습니다.

## 4.1 순수 로직 단위 테스트 — npm test (Vitest)

계산 로직(철근 폼 변환, 단위 환산, 보 강도 계산식, Gen NX 판정 문자열 파싱 등 — 실제 API를 호출하지 않는 순수 함수)은 src/lib/__tests__/에 Vitest로 자동화된 테스트를 작성했습니다. 이런 로직을 새로 만들거나 고칠 때마다 테스트를 같이 추가하는 것을 규칙으로 삼았습니다.

npm test        # vitest run

## 4.2 프론트엔드 빌드 검증 — npm run build

npm run build    # tsc --noEmit && vite build

타입 오류와 프론트엔드 번들링 오류를 잡습니다. 다만 이 명령은 백엔드 (api/*.ts)의 실제 배포 환경 문제는 잡지 못합니다.

## 4.3 백엔드(API) 배포 전 필수 검증 — npx vercel build

사고 사례: 코드 정리(리팩터링) 커밋 하나가 tsc --noEmit과 vite build를 모두 통과했음에도 불구하고, 배포 직후 모든 API 엔드포인트가 FUNCTION_INVOCATION_FAILED로 전면 장애를 일으켰습니다. 원인은 두 가지였고 둘 다 로컬 빌드로는 절대 드러나지 않는 것이었습니다.

- 공용 모듈 폴더 이름을 api/_lib처럼 밑줄로 시작하게 지으면, Vercel이 배포 결과물에서 그 폴더를 통째로 제외해버립니다 (→ api/lib로 변경).

- package.json이 "type": "module"이라 Vercel이 각 API 파일을 네이티브 ESM으로 실행하는데, 상대 경로 import에 .js 확장자를 반드시 명시해야 합니다 (./lib/midas.js, TypeScript 소스인데도).

이후로는 api/ 폴더를 건드리는 모든 변경에 대해 실제 Vercel 빌드 결과물을 직접 열어 확인하는 것을 필수 절차로 정했습니다.

npx vercel pull --yes --environment production   # 세션당 1회
npx vercel build --yes
# .vercel/output/functions/api/<이름>.func/ 폴더를 직접 열어
# import가 실제로 해석됐는지 확인

또한 Vercel Hobby(무료) 플랜은 서버리스 함수 12개까지만 배포할 수 있고, api/ 아래 밑줄로 시작하지 않는 모든 파일이 각각 함수 1개로 집계됩니다. 이 한도를 넘기면 빌드는 성공한 것처럼 보이지만 “Deploying outputs” 단계에서 조용히 실패하고, 프로덕션은 마지막 정상 배포 상태로 멈춥니다. 이 문제를 실제로 겪은 뒤(함수 13개 → 배포 무한 실패), 여러 엔드포인트를 action/member 같은 필드로 다중화(하나의 함수가 여러 기능을 처리)하는 방식으로 항상 11개 이하를 유지하도록 관리했습니다.

find .vercel/output/functions -name "*.func" -type d | wc -l   # 함수 개수 확인

## 4.4 API 응답의 숨겨진 실패 — “HTTP 200이어도 실패일 수 있다”

MIDAS Open API는 요청이 실제로는 실패했는데도 HTTP 200 정상 응답을 주면서 본문에 {"error":{"message":"..."}}를 담아 보내는 경우가 많다는 것을 실제 테스트로 확인했습니다. 예를 들어 존재하지 않는 요소를 조회해도 200이 오고, 잘못된 필드명으로 저장 요청을 해도 200이 오면서 조용히 무시됩니다. 그래서 모든 API 응답은 상태 코드뿐 아니라 본문의 에러 필드까지 명시적으로 확인하도록 코드를 작성했고, 저장(쓰기) 기능은 “쓰고 나서 다시 읽어서(read-back) 실제로 반영됐는지 확인”하는 것을 표준 검증 절차로 삼았습니다.

## 4.5 UI(화면) 검증 — 헤드리스 브라우저로 직접 “본다”

화면 변경은 사용자에게 매번 확인을 부탁하지 않고, AI가 직접 스크린샷을 찍어 스스로 확인한 뒤 제시하는 방식으로 진행했습니다.

npm run build
npx vite preview --port 4178 --strictPort &
"Chrome 실행파일 경로" --headless=new --disable-gpu \
  --window-size=1280,900 \
  --user-data-dir="임시 프로필 경로" \
  --screenshot="스크린샷 저장 경로" \
  --virtual-time-budget=4000 "http://localhost:4178/"

찍힌 PNG 이미지를 AI가 직접 읽어(이미지 인식) 레이아웃이 의도대로 나왔는지 확인한 뒤에 결과를 보고하는 순서를 지켰습니다.

## 4.6 실제 운영 모델(Live MAPI Key)로 검증 — 가장 강력한 검증 수단

이 프로젝트에서 가장 신뢰도 높았던 검증 방법은 사용자가 실제로 켜둔 Gen NX 세션의 MAPI 키를 직접 제공하여, AI가 그 실제 모델(때로는 실제 아파트 프로젝트의 운영 모델)에 대해 API를 호출해보는 것이었습니다.

원칙: - 키는 저장소의 .env.local(git에 올라가지 않는 파일)에 저장하고 대화 중에 반복해서 노출하지 않는다. - 읽기(GET)는 자유롭게 수행하되, 쓰기(PUT/DELETE)는 매번 “이번 테스트에 한해 진행해도 되는지” 확인 후 수행한다. - 쓰기 테스트를 했다면 반드시 원상 복구 후, 복구가 실제로 됐는지 다시 읽어서 확인하고 사용자에게 명시적으로 보고한다.

이 방식으로 매뉴얼 문서만으로는 알 수 없었던 다음과 같은 사실들을 실증적으로 확인했습니다: 철근 데이터는 요소(element)가 아니라 단면 (section) 번호로 저장된다는 점, 벽체(WALL)는 Wall ID로 저장되고 Wall Mark(그룹)와는 다른 값 체계라는 점, CHK_STR 판정 문자열은 합격 시 “OK”로 시작하지만 불합격 시 “NG”가 아니라 “PM-”/“V-” 같은 지배 파괴모드 코드로 온다는 점 등입니다. 이런 발견들은 실제 모델 없이는 절대 알 수 없는 것이었습니다.

# 5. 배포(Deployment) 과정

## 5.1 배포 파이프라인

이 프로젝트는 별도의 배포 명령 없이, GitHub 저장소(main 브랜치)에 git push하면 GitHub↔Vercel 연동을 통해 자동으로 배포되는 구조입니다.

git add <파일들>
git commit -m "..."
git push

## 5.2 배포 전 필수 확인 절차 (요약)

- npm test — 순수 로직 회귀 확인

- npm run build — 프론트엔드 타입/빌드 확인

- api/ 폴더를 건드렸다면 반드시: npx vercel build --yes 실행 후 .vercel/output/functions/ 안의 .func 폴더 개수와 내용을 직접 확인 (함수 개수 12개 초과 여부, import 경로 해석 여부)

- 화면이 바뀌었다면 헤드리스 브라우저로 스크린샷 확인

- 가능하면 실제 MAPI 키로 라이브 모델에 대해 최종 확인

## 5.3 배포 후 확인

git push 이후 배포가 “조용히 실패”할 수 있다는 것을 실제로 겪었기 때문에(함수 개수 초과), 배포 후에는 실제 서비스 URL이 최신 상태인지 확인하는 습관을 들였습니다.

npx vercel --prod          # 실제 실패 원인을 즉시 출력해줌
npx vercel logs <배포 URL>  # 런타임(실행 중) 에러 확인

프로덕션이 오래된 상태로 멈춰 있는지 의심될 때는, 배포된 정적 파일의 Last-Modified 헤더나 방금 바꾼 문자열이 실제로 반영됐는지를 curl로 직접 대조하는 방법도 사용했습니다.

# 6. 사용한 도구와 자료

## 6.1 개발 도구

| 도구 | 용도 |
| --- | --- |
| Claude Code | AI 코딩 에이전트. 기획 대화, 코드 작성, 디버깅, 테스트, 배포 검증을 모두 이 안에서 진행 |
| TypeScript + Vite + React 18 | 프론트엔드 프레임워크 |
| React Three Fiber | 3D 모델 뷰(구조 요소 3D 렌더링) |
| Vercel Serverless Functions (@vercel/node) | 백엔드 API — MIDAS Open API를 프록시 |
| Vitest | 순수 로직 단위 테스트 |
| Vercel CLI (npx vercel ...) | 배포 결과물 검증, 배포 로그 확인 |
| @vercel/analytics | 실사용 트래픽 분석 |
| Git / GitHub | 버전 관리, GitHub↔Vercel 자동 배포 연동 |
| Headless Chrome | UI 스크린샷 자동 검증 |
| Formspree | 피드백 폼 제출 처리(자체 백엔드 없이 3rd-party 사용 — 서버리스 함수 개수 한도 절약 목적) |

## 6.2 API·도메인 지식 자료

| 자료 | 용도 |
| --- | --- |
| MIDAS Open API 공식 매뉴얼(사용자 컴퓨터의 별도 참조 폴더) | REBB/REBC/REBW/REBR 등 엔드포인트의 공식 스펙 |
| MIDAS Open API 파이썬 SDK + 실사용 검증 노트(별도 참조 폴더) | 매뉴얼과 실제 동작이 다른 부분들을 정리한 2차 자료. 매뉴얼과 충돌할 때 우선 참고 |
| MIDAS Gen NX UI 현지화 프로젝트 용어집(별도 참조 폴더) | 한/영/중간체/중번체 구조 용어 번역의 기준 |
| docs/Structural_Engineer_zh-CN_Glossary_3000.json(저장소 내) | 중국 대륙 구조공학 용어 3000개 + Gen NX 실사용 빈도, 번역 검증용 |
| 사용자의 실제 Gen NX 세션(MAPI 키) | 가장 신뢰도 높은 최종 검증 수단 |

## 6.3 문서 작성 도구

이 백서 자체는 Markdown으로 작성한 뒤 Pandoc으로 워드(.docx) 문서로 변환했습니다.

# 7. 초보 엔지니어를 위한 따라하기 체크리스트

같은 방식으로 “AI와 함께 나의 구조설계 웹 도구”를 만들어 보고 싶다면, 다음 순서를 그대로 따라 해볼 수 있습니다.

1단계 — 문제를 한 문장으로 정의한다. “무엇이 불편한가”를 구체적으로 적는다. (예: “Gen NX에서 벽체 철근을 한 번에 비교해서 볼 수 없다.”)

2단계 — 목업으로 먼저 합의한다. 바로 실제 코드를 짜 달라고 하지 말고, “화면 목업을 먼저 보여줘”라고 요청한다. 마음에 안 들면 왜 안 드는지 말하고 다시 만들게 한다. 실제 구현은 그 다음이다.

3단계 — 작은 기능 하나를 끝까지 완성한다. 전체를 한 번에 만들려 하지 말고, 하나의 기능(예: 빔 하나)을 API 연동 → 저장 → 검증까지 끝까지 완성한 뒤, 그 패턴을 다른 부분(컬럼, 벽체 등)에 복제하도록 요청한다.

4단계 — 버그는 “증상만” 전달한다. 원인을 짐작하지 말고 “무엇이 이상한지”만 정확히 말한다. 원인 추적은 AI에게 맡긴다.

5단계 — 로컬에서 빌드가 성공해도 안심하지 않는다. 특히 서버(API) 코드를 건드렸다면, 실제 배포 도구(Vercel이라면 vercel build)로 배포 결과물을 직접 확인하는 절차를 반드시 넣는다.

6단계 — API 응답은 “성공 코드”만 보고 믿지 않는다. 외부 API(특히 MIDAS 같은 엔지니어링 소프트웨어 API)는 실패해도 200을 줄 수 있다. 쓰기 요청은 반드시 다시 읽어서 실제로 반영됐는지 확인한다.

7단계 — 실제 데이터로 검증한다. 가능하다면 테스트용 더미 데이터가 아니라, 실제(또는 실제와 가까운) 모델로 직접 확인한다. 단, 쓰기/삭제 작업은 매번 명시적으로 승인하고, 끝나면 원상복구 여부를 다시 확인한다.

8단계 — 배포 후에도 한 번 더 확인한다. “push했으니 끝”이 아니라, 실제 서비스 URL에 들어가서 방금 바꾼 내용이 반영됐는지 확인하는 습관을 들인다.

# 8. 마무리 — 이 프로젝트에서 얻은 교훈

- 디자인은 나중에 다듬는 게 아니라 처음부터 신경 써야 한다. 기능이 동작해도 산만하게 쌓인 UI는 결국 다시 만들어야 했다. 목업으로 먼저 합의하는 비용은 나중에 다시 만드는 비용보다 훨씬 싸다.

- “빌드 성공”과 “실제로 동작함”은 다른 질문이다. 이 둘을 구분해서 검증 절차를 따로 두지 않으면, 로컬에서는 멀쩡한데 프로덕션 전체가 죽는 사고가 난다.

- 공식 매뉴얼도 틀릴 수 있다. 실제 라이브 시스템으로 검증하는 것이 가장 확실한 근거가 된다.

- 작게 완성하고 반복해서 확장한다. 빔 하나를 제대로 만든 패턴이, 컬럼·벽체·가새 세 부재로 확장되는 데 걸린 시간을 크게 줄여주었다.